Załącznik nr 2

do SIWZ z 15.06.2009 r.

U M O W A

Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2007r., Nr 223 Poz. 1655 z późn. zm.) oraz zapisami SIWZ z dnia 29.04.2009r. i złożonej oferty przetargowej, dnia: ........................................roku w Górznie pomiędzy:

Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Rehabilitacyjnym  MSWiA w Górznie, Górzno 63, 64-120 Krzemieniewo,

reprezentowanym przez:

1.	Magdalenę Wilk

2.	przy kontrasygnacie głównego księgowego Marii Klimasz

zwanym dalej Zamawiającym, a

.........................................................................................

reprezentowanym(ą) przez:

1.	..............................................................................

2.	...............................................................................

zwanym(ą) dalej Wykonawcą

§ 1

Przedmiot umowy

#### 1.	Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje                            do realizacji zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń – montaż basenu przeznaczonego do rekreacji i terapii ruchowej wraz z zapleczem”.

2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do SIWZ           z dnia 15.06.2009r. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, jest wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości netto: ..................................... zł, plus obowiązujący podatek VAT w wysokości:.. %              (tj.........................), co stanowi kwotę brutto: ................................ zł,

słownie:

§ 3

Warunki płatności

- Strony ustalają, że rozliczenie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz na miesiąc za zakończone elementy robót. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokółu odbioru końcowego.

- Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę na adres Zamawiającego po prawidłowym wykonaniu prac i odebraniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego danego elementu robót. Zapłata faktur nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokółu częściowego odbioru robót (lub protokółu odbioru końcowego) podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (lub Komisji utworzonej przez Zamawiającego). Prace uznaje się za wykonane, gdy uzyskują zakładaną sprawność mechaniczną i technologiczną.

3.	Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli dokona on polecenia obciążenia swojego rachunku bankowego najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

§ 4

Termin wykonania

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

- W przypadku zadziałania siły wyższej np.: klęski żywiołowej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót albo wystąpienie innych okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, nastąpi przesunięcie terminu zakończenia robót o ilość dni równą spowodowanemu tymi okolicznościami okresowi przerwy lub postoju.

§ 5

Odbiory robót

1.	Odbiór częściowy i końcowy prac dokonany będzie przez Komisję powołaną przez Zamawiającego, niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie później niż                 w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenie musi być zatwierdzone przez inspektora nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z umową.

2.	Przy odbiorze końcowym Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, atesty dotyczące odbieranego elementu robót, instrukcje obsługi.

3.	Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

4.    Odbiór końcowy robót może nastąpić tylko wtedy, gdy Komisja, o której mowa               w ust.1, nie stwierdzi żadnych wad czy usterek w przedmiocie odbioru.

5.	Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania przez Komisję protokółu odbioru końcowego.

6.	Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	jeśli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, z zastrzeżeniem §8 ust.1 pkt 1 i ust. 2 umowy,

2)	jeśli wady nie nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, z zastrzeżeniem §8 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust.2 umowy,

3)	Zamawiający może odmówić odbioru, jeżeli w czasie trwania tych czynności ujawniono istnienie wad takich, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowania na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy.

7.	W razie nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia zastępczego wykonania robót innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy dotychczasowego.

8.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie poczynania podwykonawców których zaangażował do części wykonywanych robót, tak jak za działania własne.

9.	Strony ustalają, że zgodnie z treścią złożonej oferty, części zamówienia obejmujące: ........................................................................................................................................., Wykonawca będzie realizował za pomocą podwykonawcy.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

1.	Wykonawca jest zobowiązany prawidłowo zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót.

2.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy z chwilą przejęcia placu budowy od Zamawiającego.

3.	Wykonawca zobowiązany jest:

1)	koordynować prace realizowane przez podwykonawców,

2)	współpracować ze służbami Zamawiającego,

3)	zgłosić roboty do odbioru w formie pisemnej,

4)	zapewnić wykwalifikowane kadry i nadzór z wymaganymi uprawnieniami oraz sprzęt o odpowiednich parametrach technicznych,

5)	zlikwidować plac budowy i własne zaplecze bezzwłocznie po zakończeniu budowy lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego,

6)	dokonać ubezpieczenia budowy od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych              w okresie realizacji prac, a także w okresie obowiązywania gwarancji                      i rękojmi,

7)   prowadzić wszelkie prace w sposób nie wpływający na normalne funkcjonowanie ZOZ Szpitala Rehabilitacyjnego MSWiA w Górznie.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy oraz wbudowane materiały, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie obiektu będącego przedmiotem zamówienia. Wszelkie wady stwierdzone w okresie trwania rękojmi lub gwarancji zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia istnienia tych wad przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 8 ust.1 pkt 2.

§ 8

Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia kosztorysowego brutto za każdy dzień zwłoki,

2)	za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji -               w wysokości 0,5% wynagrodzenia kosztorysowego brutto, za każdy dzień zwłoki,

3)	w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia kosztorysowego brutto.

2.	Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: .....................zł

słownie:

2.	Zabezpieczenie wniesiono w formie: ……………………………………

3.	Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

4.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami  staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane roboty.

5.	W przypadku należytego wykonania zamówienia – 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, pozostała część tj. 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, po uprzednim wywiązaniu się przez Wykonawcę z wszelkich ciążących na nim zobowiązań.

§ 10

Zmiana umowy

1.	Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany,                   z zastrzeżeniem ust.2.

- Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w dniu zawarcia umowy okoliczności, w szczególności skutkujących koniecznością zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia bądź przedmiotu świadczenia, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z zakładanym przeznaczeniem wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć             w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności, za które w szczególności uznaje się:

a)	ogłoszenie upadłości lub otwarcie likwidacji firmy Wykonawcy,

b)	brak rozpoczęcia przez Wykonawcę robót bez uzasadnionych przyczyn lub zaniechanie ich kontynuowania  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

c)	przerwanie przez Wykonawcę realizacji robót bez uzasadnionych przyczyn, wskazanych w § 4 ust.2 umowy, jeżeli przerwa w pracach trwa dłużej niż                 1 miesiąc.

2.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie.

3.	W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1)	w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca oraz Zamawiający sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót według stanu na dzień odstąpienia,

2)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym                       z Zamawiającym, na koszt tej strony, po której stronie leżą przyczyny odstąpienia od umowy,

3)	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

4)	Zamawiający zobowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, z dniem realizacji odstąpienia od umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

1.	Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadził będzie ......................................................................., tel. .............................

2.	Kierownikiem budowy będzie: ................................................., tel. ..............................

3.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

4.	Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający:	Wykonawca:

......................................... 	...........................................